Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные

общеобразовательные программы»

**Информация о реализации плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта) по итогам 2019 года**

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта) был утвержден 13.03.2017 года и является приложением к Паспорту доступности объектов и услуг.

Целями данного Плана является:

1. Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2. Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

В соответствие со сроками реализации Плана ГКОУ СО «Ирбитская школа» находится на втором этапе, целью которого является приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов - участников образовательных отношений в образовательной организации, полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, обучающихся в образовательной организации, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг.

**2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателя | Ответственный |
| план | факт |
| Обеспечение условий индивидуальной мобильности лиц из числа МГН, возможность самостоятельного их передвижения до объекта, по зданию, территории объекта, в том числе в наличии: |  |  |  | зав. хозяйством |
| пандусы | **%** | 100 | 100 |
| доступные входные группы | **%** | 100 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | **%** | 60 | 80 |
| Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, оказание им помощи | **%** | 100 | 100 | зав. хозяйством |
| Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | **%** | 60 | 60 | Вилисова В.Н. |
| Наличие нормативного акта об оказании лицам из числа МГН помощи при посещении организации, наличие утвержденной инструкции | наличие | **+** | + | Вилисова В.Н. |
| Наличие утвержденного паспорта доступности объекта и предоставляемых услуг | наличие | **+** | + | Вилисова В.Н. |
| Наличие официального сайта с возможностью просмотра в режиме для слабовидящих, слепых | наличие | **+** | + | Вилисова В.Н. |
| Доля педагогических работников организации, прошедших специальную подготовку, в том числе для работы с детьми-инвалидами (в общем количестве педагогических работников учреждения) | % | 100 | 100 | Вилисова В.Н. |
| Обеспечение специальных условий для получения услуг детьми-инвалидами и другими детьми с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | % | 100 | 100 | Вилисова В.Н. |